

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СТАРОМУКМЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

===========================================================

**10.03. 2022 г с. Старомукменево № 1-р**

**О реализации дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области»**

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 174-п «Об утверждении регламентов по организации электронного документооборота в органах исполнительной власти Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 917-пп «Об утверждении государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области», приказом министерства цифрового развития и связи Оренбургской области от 20.11.2020 № 201-пр «Об утверждении ведомственного проекта (программы) «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства Оренбургской области»:

1. Начать реализацию дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области» в администрации муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области» (далее –ДК) согласно приложению.
2. Ответственным за реализацию ДК назначить Каюмову Р.А., главу МО Старомукменевский сельсовет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования Р.А.Каюмова

Разослано: в дело-2, прокурору района, в администрацию Асекеевского района

Приложение

к распоряжению от 10.03.2022 № 1-р

# Дорожная карта мероприятия

# «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области»

# (далее –ДК «Развитие и внедрение АСЭД в Старомукменевском сельсовете»)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель реализации мероприятия | Внедрение АСЭД[[1]](#footnote-1) в администрации Старомукменевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области до 01.12.2022, что обеспечит использование внутриведомственного и межведомственного юридически значимого документооборота в электронном виде с применением КЭП[[2]](#footnote-2). |
| Показатель | Подписаны акты и приняты НПА[[3]](#footnote-3) о переходе на электронный документооборот с применением КЭП | Значение показателя по итогам реализации | 100% |

| №п/п | Наименованиемероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель(ФИО, должность) | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | Принятие ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД на территории Старомукменевского сельсовета» и назначении ответственных сотрудников | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Администрация сельсовета приняла ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначила ответственных сотрудников | РВП |  |
| 2 | Направление принятых ОРД в адрес администрации Асекеевского района | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Скан-копии ОРД направлены через АСЭД в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |
| 3. | Заполнение бланка заявки для создания в иерархии муниципального района АСЭД в администрации сельсовета, входящих в состав муниципального района | 18.03.2022 | 29.03.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Администрация муниципального района консолидирует заполненные шаблоны по сельсовету | РВП |  |
| 4 | Направление заполненного бланка заявки в администрацию района | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Заполненные шаблоны по администрации Рязановского сельсовета направлены в администрацию района, для направления в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ» через портал технической поддержки help.orb.ru для внесения в структуру | РВП |  |
| 5 | Прохождение обучения на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | 15.04.2022 | 01.06.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Сотрудник администрации сельсовета прошла обучение на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | РВП |  |
| 6 | Регистрация всех типов документов (входящие, исходящие, внутренние, ОРД, ОГ[[4]](#footnote-4)) администрации сельских поселений в АСЭД | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Все типы документов регистрируются в АСЭД | РВП |  |
| 7 | Создание в АСЭД поручений/ резолюций (при необходимости) и отчетов об их исполнении по всем типам документов | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | По всем типам документов (при необходимости) создаются поручения/резолюции, отчеты об исполнении | РВП |  |
| 8 | Направление соглашения с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП в адрес ГКУ «ЦИТ» | 19.09.2022 | 01.11.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Подписанное соглашение с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП направлено в адрес ГКУ «ЦИТ» | РВП |  |
| 9 | Направление подписанного акта и ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации Старомукменевского сельсовета в адрес администрации Асекеевского района | 19.09.2022 | 15.11.2022 | Каюмова Р.А., глава муниципального образования | Подписанный акт и принятый ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации Старомукменевского сельсовета направлены в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |

1. Автоматизированная система электронного документооборота [↑](#footnote-ref-1)
2. Электронная подпись [↑](#footnote-ref-2)
3. Нормативные правовые акты [↑](#footnote-ref-3)
4. Обращения граждан [↑](#footnote-ref-4)